附件2

省住房和城乡建设厅机关全面推行市政工程建设

标准化管理主要任务分解表

| 主要任务 | 责任单位 | 完成时限 |
| --- | --- | --- |
| 1.出台《关于全面推行市政工程建设标准化管理的实施意见》。 | 工程处 | 2015年8月 |
| 2.建立建设单位对施工、监理、设计单位季度考核机制，住房城乡建设主管部门对建设单位季度考核机制，明确具体考核及奖惩办法，建立评价信息系统。印发管理行为标准化、工地建设标准化、施工工艺标准化、过程控制标准化、施工机具设备和模板标准化等考核标准。组织对建设单位进行标准化考核，将建设单位考核结果通报全省。 | 城建处 | 2015年10月 |
| 3.细化市政工程建设标准化的具体要求，提出管理行为标准化、工地建设标准化、施工工艺标准化、过程控制标准化、施工机具设备和模板标准化的考核要点，供城建处制定考核标准时参考。 | 工程处、质安总站 | 2015年10月 |
| 4.推行设计要求标准化，印发设计要求标准化指导意见。 | 设计处、城建处 | 2015年10月 |
| 5.将施工单位考核结果纳入施工单位信用综合评价，将信用综合评价与招投标挂钩。 | 建筑业处 | 2015年10月 |
| 6.将监理单位考核结果纳入监理单位信用综合评价，将信用综合评价与招投标挂钩。 | 工程处 | 2015年12月 |
| 主要任务 | 责任单位 | 完成时限 |
| 7.对新开工项目，将标准化的内容和要求列入招标文件和合同文件，将推行标准化涉及的相关增加建设费用列入工程量清单并单独计量支付，强制执行，杜绝随意压缩合同工期。对已开工项目，指导建设单位采取补充合同或奖励方式，给予一定的经济补助。 | 建筑业处、造价总站 | 2015年11月 |
| 8.对于重要结构的特殊部品、部件（桥梁伸缩缝、支座、锚具及预制构件等）实行专项排名和黑名单制度，定期颁布目录和产品价格。 | 厅产业办 质安总站 造价总站 | 日常 |
| 9.组织召开全省市政建设标准化典型观摩会，各设区市（含平潭）轮流承办。 | 工程处、 城建处、质安总站 | 日常 |